Выполнение работ по установке (восстановлению) перемычек на системе ГВС

2015год                                          на 01.07.2015г.

| № п/п | Адрес | июнь |  | июль |  | август |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Ленина,15 | + | + |  |  |  |  |
| 2 | Ленина,17 | + | + |  |  |  |  |
| 3 | Фрунзе,42 | + | + |  |  |  |  |
| 4 | Фрунзе,44 | + | + |  |  |  |  |
| 5 | Фрунзе,46 | + | + |  |  |  |  |
| 6 | Базстроевская,5 | + | + |  |  |  |  |
| 7 | Базстроевская,7 | + | + |  |  |  |  |
| 8 | Базстроевская,9 | + | + |  |  |  |  |
| 9 | Фрунзе,50 | + | + |  |  |  |  |
| 10 | Фрунзе,52 | + | + |  |  |  |  |
| 11 | Фрунзе,54 | + | + |  |  |  |  |
| 12 | Фрунзе,56 | + | + |  |  |  |  |
| 13 | Базстроевская,15 | + | + |  |  |  |  |
| 14 | Базстроевская,17 | + | + |  |  |  |  |
| 15 | Базстроевская,19 | + | + |  |  |  |  |
| 16 | Ленина,38 |  |  | + | + |  |  |
| 17 | Ленина,40 |  |  | + | + |  |  |
| 18 | Ленина,42 |  |  | + |  |  |  |
| 19 | Ленина,36-1под. |  |  | + |  |  |  |
| 20 | Ленина,36-2 под. |  |  | + |  |  |  |
| 21 | Ленина,30 |  |  | + |  |  |  |
| 22 | Ленина,34 |  |  | + |  |  |  |
| 23 | Ленина,28 |  |  | + |  |  |  |
| 24 | Фрунзе,32 |  |  | + |  |  |  |
| 25 | Фрунзе,34 |  |  | + |  |  |  |
| 26 | Б.Мира,5-2 узел |  |  |  |  | + |  |
| 27 | Молодежная,5 |  |  |  |  | + |  |
| 28 | Молодежная,13 |  |  |  |  | + |  |
| 29 | Базстроевская,14 |  |  |  |  | + |  |
| 30 | Попова,38 |  |  |  |  | + |  |
| 31 | Попова,54 |  |  |  |  | + |  |
| 32 | Б.Мира,8-1 узел |  |  |  |  | + |  |
| 33 | Чкалова,27 |  |  |  |  | + |  |
| 34 | Л.Комсомола,34 |  |  |  |  | + |  |

Исп.Дубровина Е.Д.